| WORK OS BÁO CÁO TUẦN Hạng mục Design · Khóa Phase 1 và Phase 2 |  |
| --- | --- |

| Sản phẩm | Work OS — Personal + Small Team Work Operating System |
| --- | --- |
| Kỳ báo cáo | 28/09/2026 – 04/10/2026 (ISO tuần 40) |
| Ngày audit / xuất | 04/10/2026 |
| Trạng thái | Đã khóa — không mở module design mới |
| Phạm vi | docs/ (01-product → 06-acceptance) |
| Phiên bản tài liệu | 1.0 |

# 1. Tóm tắt điều hành

Tuần này hoàn tất audit và khóa toàn bộ design. Phase 1 (Personal daily loop) và Phase 2 (Small Team) đã đủ spec. Phase 3 (SaaS) và Phase 4 (AI) chỉ khóa hướng, không lock vendor hay chi tiết triển khai. Không còn hạng mục design đang mở.

Kết luận lấy từ docs/01-product/status.md (Audit 04/10/2026): “Design Phase 1 + Phase 2 + khung Phase 3/4 đã đủ. Không mở module mới.” Cây thư mục web/ và api/ đã có skeleton Phase 1 — đó là implement, không tính vào phần design.

# 2. Chỉ số tuần

| Chỉ số | Giá trị |
| --- | --- |
| File markdown đã khóa | 23 |
| Dung lượng spec | 159 KB |
| Nhóm tài liệu | 6 (01 → 06) |
| Acceptance Phase 1 | 111 |
| Bảng DB Phase 1 | 8 |
| API Phase 1 | 33 |
| Module design còn mở | 0 |
| Ngày ghi file docs | 04/10/2026 (toàn bộ) |

Số file, dung lượng, số acceptance và số API được đếm trực tiếp từ docs/ lúc xuất file — không lấy từ bộ nhớ phiên chat.

# 3. Sáu nhóm tài liệu đã khóa

Thứ tự đọc khi implement: 01 → 02 → 03 → 04 → 05 → 06. Khi xung đột: domain lock thắng UX mock; UX mock thắng index. Không implement theo mock ASCII trong vision.md.

| Nhóm | Câu hỏi | File đọc khi build Phase 1 | Mức khóa |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 Product | Làm gì, khi nào? | vision.md · status.md | Vision — không code theo ASCII |
| 02 UX | User thấy gì? | screens-and-flows.md · visual-system.md | Lock UI + copy English |
| 03 Domain | Luật là gì? | phase-1-rules.md · phase-1-edges.md | Thắng khi lệch UX |
| 04 Architecture | Các phần nối thế nào? | system.md | Lock stack + folder |
| 05 Data | Lưu gì, migrate thế nào? | schema.md · management.md | 8 bảng + 33 API |
| 06 Acceptance | Màn nào được tính xong? | phase-1.md | 111 hàng + dogfood |

# 4. Khối lượng spec theo nhóm

Dung lượng file markdown trong từng nhóm, đo lúc xuất.

| Nhóm | Dung lượng (KB) | Tỷ trọng |
| --- | --- | --- |
| 03 Domain | 43.1 | 27.1% |
| 01 Product | 33.6 | 21.2% |
| 02 UX | 30.8 | 19.4% |
| 05 Data | 24.4 | 15.4% |
| 04 Architecture | 13.5 | 8.5% |
| 06 Acceptance | 12.0 | 7.6% |
| docs/README.md | 1.2 | 0.8% |

# 5. Việc đã chốt trong tuần

Tái tổ chức docs/ thành sáu nhóm. Vòng dùng hàng ngày được khóa: Inbox → Home Focus → My Tasks → Weekly Review.

| Việc | Kết quả | File thắng |
| --- | --- | --- |
| Khóa vòng dùng hàng ngày | Inbox → Home Focus → My Tasks → Weekly Review | phase-1-rules.md |
| Khóa 12 bề mặt Phase 1 | Auth, Home, Inbox, Quick Add, Task, Checklist, My Tasks, Project, Calendar, Review, Search, Settings | screens-and-flows.md |
| Khóa visual + copy English | Thang 8px, Lucide 16, token màu; mọi string UI tiếng Anh | visual-system.md |
| Khóa edge cases | Timezone, sort, Done, Focus ≤ 3, Focus tuần tới, archive / drop / delete | phase-1-edges.md |
| Khóa schema + API | 8 bảng Phase 1 (users, workspaces, workspace_members, projects, tasks, task_checklists, task_focus, task_week_focus); 33 endpoint; không tạo bảng Phase 2 | schema.md |
| Khóa vận hành DB | Alembic, tenancy, backup 7 daily + 4 weekly, anti-pattern | management.md |
| Khóa kiến trúc | Modular monolith: Next.js 15 + FastAPI + PostgreSQL 16 | system.md |
| Khóa acceptance | 111 hàng setup → action → expected + cổng dogfood 2 tuần | phase-1.md |
| Spec Phase 2 đầy đủ | Team, Notes, Calendar event — chỉ mở sau dogfood | phase-2-*.md |
| Khung Phase 3 / 4 | Free Personal vs Team; AI chỉ gợi ý, không tự pin | phase-3-saas.md · phase-4-ai.md |

# 6. Phase 1 — mười hai bề mặt đã lock

Đủ để implement. Một màn khớp UX nhưng trượt một hàng acceptance thì chưa xong.

| Bề mặt | Phạm vi đã khóa | Acceptance |
| --- | --- | --- |
| Auth tối thiểu | Register / login, workspace Personal, cookie 30 ngày; không quên mật khẩu, không OAuth | A1–A8 |
| Home | Today counts + My Focus tối đa 3 + This Week Thứ Hai–Thứ Sáu | H1–H15 |
| Quick Add | Title + project + due + priority; có trên mọi màn hình app | Q1–Q6 |
| Inbox | Capture; rời inbox khi có project hoặc due; không quay lại inbox khi xóa field | I1–I8 |
| Task + checklist | Chỉ field sống; tick hết checklist không đổi status task | T1–T13 |
| My Tasks | Today / Upcoming / Overdue / All · List + Kanban bốn cột | M1–M10 |
| Project | Overview + Tasks; xóa project không xóa task | P1–P9 |
| Calendar | Due date, kéo đổi ngày; không khung giờ / meeting | C1–C10 |
| Weekly Review | Số liệu + reschedule / drop / chọn Focus tuần tới | R1–R11 |
| Search · Settings | Keyword trên title; tên, email, timezone, tên workspace | S1–S11 |
| Data / API | 8 bảng, workspace-scoped, không Redis / S3 | D1–D6 |
| Dogfood gate | Tự dùng ≥ 2 tuần; G1–G4 mới được sang Phase 2 | G1–G4 |

# 7. Phase 2 — đã có spec, chưa build

Chỉ mở khi Phase 1 đạt success: tự dùng ít nhất hai tuần; Home trả lời được hôm nay / trễ / Focus / tuần này; Review chốt được tuần sau.

| Thứ tự | Hạng mục | File |
| --- | --- | --- |
| 1 | Invite + Owner / Admin / Member | phase-2-team.md |
| 2 | Assignee (một người) | phase-2-team.md |
| 3 | Comments + mentions | phase-2-team.md |
| 4 | In-app notifications | phase-2-team.md |
| 5 | Team dashboard + Home activity | phase-2-team.md |
| 6 | Nhiều workspace + switcher | phase-2-team.md |
| 7 | Calendar events (giờ, không phải due-date) | phase-2-calendar.md |
| 8 | Notes (không clone Notion) | phase-2-notes.md |
| 9 | Attachments + Project Files | phase-2-team.md |
| 10 | Guest | phase-2-team.md |
| 11 | Tags (làm cùng comments nếu rẻ) | phase-2-team.md |

# 8. Cố ý không thiết kế

Không viết spec. Không lẻn vào Phase 2.

| Nhóm | Không làm |
| --- | --- |
| Task model | Subtasks, dependencies, followers, multi-assignee |
| Workflow | Custom status, Gantt, project timeline |
| Sản phẩm khác | Chat, CRM, time tracking, hardware |
| Kênh | Email digest, mobile push, native app |
| Doanh nghiệp | OAuth bắt buộc, SSO, SCIM, khung i18n |
| Lặp lại | Recurring task / recurring event |
| AI sớm | Semantic search, natural-language Quick Add |

# 9. Kết luận và tuần tới

## 9.1 Design — không viết thêm

Không mở module mới.

Không bổ sung object Phase 1.

Không đưa subtasks, Gantt hay chat vào Phase 2.

## 9.2 Implement Phase 1

Code theo 02-ux + 03-domain + 05-data + 06-acceptance/phase-1.md.

Không code theo mock vision trong vision.md.

Phase 1 chỉ đóng khi tự dùng ≥ 2 tuần và G1–G4 đạt.

# Phụ lục A — Danh mục file docs/

Mỗi dòng là một file .md trong docs/ tại thời điểm xuất. Ngày sửa lấy từ LastWriteTime trên đĩa.

| Đường dẫn | Dung lượng | Ngày sửa |
| --- | --- | --- |
| 01-product/phase-3-saas.md | 3.3 KB | 04/10/2026 |
| 01-product/phase-4-ai.md | 2.5 KB | 04/10/2026 |
| 01-product/README.md | 0.5 KB | 04/10/2026 |
| 01-product/status.md | 3.0 KB | 04/10/2026 |
| 01-product/vision.md | 24.4 KB | 04/10/2026 |
| 02-ux/README.md | 0.5 KB | 04/10/2026 |
| 02-ux/screens-and-flows.md | 16.2 KB | 04/10/2026 |
| 02-ux/visual-system.md | 14.2 KB | 04/10/2026 |
| 03-domain/phase-1-edges.md | 10.2 KB | 04/10/2026 |
| 03-domain/phase-1-rules.md | 12.7 KB | 04/10/2026 |
| 03-domain/phase-2-calendar.md | 3.7 KB | 04/10/2026 |
| 03-domain/phase-2-notes.md | 3.3 KB | 04/10/2026 |
| 03-domain/phase-2-team.md | 12.7 KB | 04/10/2026 |
| 03-domain/README.md | 0.5 KB | 04/10/2026 |
| 04-architecture/README.md | 0.3 KB | 04/10/2026 |
| 04-architecture/system.md | 13.3 KB | 04/10/2026 |
| 05-data/management.md | 13.2 KB | 04/10/2026 |
| 05-data/README.md | 0.3 KB | 04/10/2026 |
| 05-data/schema.md | 10.9 KB | 04/10/2026 |
| 06-acceptance/phase-1.md | 9.4 KB | 04/10/2026 |
| 06-acceptance/phase-2.md | 2.3 KB | 04/10/2026 |
| 06-acceptance/README.md | 0.3 KB | 04/10/2026 |
| README.md | 1.2 KB | 04/10/2026 |

# Phụ lục B — Phương pháp xuất

File này được sinh từ docs/reports/export_weekly_design_docx.py.

Chỉ số file / KB / acceptance / API được quét lại mỗi lần chạy.

Git CLI không có trên PATH trong môi trường xuất — không đối chiếu commit hash.

Mở file trong Microsoft Word để field số trang tự cập nhật.